CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

SAFE STUDENT

PLANO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DO PROJETO

Documento compatível com os templates 2023-1, 2024-2, critérios complementares e modelo GSTI.

| Integrantes | Flavio Gabrig Ferreira - 202323361; Richardson Conceição Ferreira - 202323181; Lealdo Coelho Válido de Jesus - 202323215 |
| --- | --- |
| Gerente do projeto | Richardson Conceição Ferreira - 202323181 |
| Professor(a) | Altemar Sales de Oliveira |
| Versão | V1 |
| Data | 12 de agosto de 2026 |

Saquarema/RJ
2026

# SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO  ········  4
2 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  ········  4
3 ANÁLISE DE MERCADO  ········  5
4 PERFIL DOS USUÁRIOS E PESQUISA EM CAMPO  ········  7
5 PROTÓTIPOS DE BAIXA E MÉDIA FIDELIDADE  ········  8
6 PROTÓTIPOS DE MÉDIA/ALTA FIDELIDADE  ········  8
7 PROJECT CANVAS  ········  8
8 GERENCIAMENTO DO ESCOPO  ········  9
9 GERENCIAMENTO DO TEMPO  ········  10
10 EQUIPE  ········  12
11 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES  ········  12
12 PARTES INTERESSADAS  ········  12
13 GERENCIAMENTO DOS RISCOS  ········  13
14 MONITORAMENTO E CONTROLE  ········  14
15 CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS  ········  14
16 LIÇÕES APRENDIDAS  ········  14
17 FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS DO MVP  ········  14
18 CUSTOS, RECURSOS, INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÕES  ········  15
19 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO  ········  15
20 ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  ········  15
REFERÊNCIAS  ········  16

2. Introdução e justificativa

2.1 Problema

2.2 Justificativa

2.3 Objetivos

2.4 Metodologia

3. Análise de mercado

3.1 Matriz CSD

3.2 Cinco forças de Porter

3.3 TAM, SAM e SOM

4. Perfil dos usuários

4.1 Pesquisa em campo e perfil dos usuários

4.2 Mapas de empatia

5. Protótipos de baixa e média fidelidade

6. Protótipos de média/alta fidelidade

7. Project Canvas

8. Gerenciamento do escopo

9. Gerenciamento do tempo

10. Equipe

11. Comunicações

12. Partes interessadas

13. Riscos

14. Monitoramento e controle

15. Controle integrado de mudanças

16. Lições aprendidas

17. MVP

18. Custos, recursos, infraestrutura e aquisições

19. Critérios de aprovação

20. Referências

# 1. RESUMO EXECUTIVO

O Safe Student é um projeto acadêmico-extensionista da disciplina Práticas Extensionistas Integradoras VI, desenvolvido no contexto de Engenharia de Software para apoiar o controle de presença escolar e a comunicação entre escola e responsáveis. O projeto consolida documentação gerencial, requisitos, modelagem UML, modelo relacional, prototipação, plano de testes, MVP web demonstrável, plano de implantação e artefatos de conformidade. O escopo definitivo do MVP utiliza QR/token e exclui biometria, NFC, catracas e geolocalização contínua, preservando minimização de dados e viabilidade acadêmica.

A entrega foi estruturada conforme os templates de Plano de Gerenciamento de Projeto 2023-1 e 2024-2, requisitos adicionais de ABNT, modelo de plano de projeto do Portal GSTI e práticas de Engenharia de Software. A versão consolidada corrige informações de equipe, disciplina, professor, escopo, riscos e cronograma, mantendo os artefatos anteriormente produzidos e complementando os itens faltantes.

# 2. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A rotina de entrada e saída de estudantes em unidades escolares costuma envolver registros manuais, listas físicas, mensagens fragmentadas e comunicação tardia com responsáveis. Esse cenário dificulta rastreabilidade, auditoria e resposta rápida quando há dúvida sobre presença, atraso ou saída do aluno. Em municípios com rede escolar ampla, como Saquarema/RJ, o desafio aumenta pela diversidade de unidades e volume de estudantes.

## 2.1 O problema

O problema central é a ausência de um fluxo digital simples, rastreável e seguro para registrar presença escolar e comunicar responsáveis em tempo oportuno, respeitando restrições de privacidade e capacidade operacional da escola. A ausência de padronização pode gerar retrabalho, baixa visibilidade para a família, pouca evidência auditável e dificuldade de consolidar relatórios.

## 2.2 Justificativa

A justificativa técnica está na oportunidade de aplicar Engenharia de Software para transformar um processo operacional crítico em um fluxo digital mensurável, com controle por perfil, trilha de auditoria, notificações e relatórios. A justificativa extensionista está na aproximação entre universidade e comunidade escolar, contribuindo com uma solução aplicada a uma demanda social concreta. A justificativa de privacidade está na escolha de um MVP sem biometria e sem geolocalização contínua, em alinhamento aos princípios de minimização e necessidade previstos na LGPD (Brasil, 2018b).

## 2.3 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver e documentar um MVP web demonstrável para controle de presença escolar e comunicação família-escola, com requisitos rastreáveis, modelagem de software, protótipo, testes e plano de gerenciamento compatível com os templates da disciplina.

| ID | Objetivo específico |
| --- | --- |
| OE-01 | Levantar problema, público-alvo, stakeholders e contexto extensionista. |
| OE-02 | Definir requisitos funcionais, não funcionais e matriz de rastreabilidade. |
| OE-03 | Construir diagramas de casos de uso, classes e modelo relacional. |
| OE-04 | Desenvolver MVP web com autenticação, perfis, presença, notificações, relatórios, mensagens e auditoria. |
| OE-05 | Executar testes automatizados e plano de validação acadêmica controlada. |
| OE-06 | Adequar documentação às normas ABNT de citações e referências e aos templates da disciplina. |

## 2.4 Metodologia

A pesquisa é de natureza aplicada, com finalidade exploratória e descritiva, abordagem predominantemente qualitativa e apoio quantitativo em indicadores de validação acadêmica. Os procedimentos técnicos incluem pesquisa bibliográfica e documental, análise de mercado, estudo de caso de processo escolar, levantamento por questionário, prototipação iterativa, modelagem UML, implementação incremental e testes de software. O desenvolvimento adota abordagem incremental e iterativa, com ciclos de levantamento, modelagem, prototipação, implementação, testes e refinamento.

# 3. ANÁLISE DE MERCADO

## 3.1 Matriz CSD

| Dimensão | Conteúdo |
| --- | --- |
| Certezas | Responsáveis necessitam de comunicação confiável sobre presença; escolas precisam de registros auditáveis; o MVP deve evitar dados sensíveis desnecessários. |
| Suposições | Usuários preferem notificações simples; a portaria aceitará fluxo por QR/token; a gestão escolar valorizará relatórios consolidados. |
| Dúvidas | Qual infraestrutura disponível em cada escola? Qual canal de notificação será mais aceito? Qual nível de adesão real dos responsáveis? |

## 3.2 Cinco forças de Porter

| Força | Intensidade | Implicação estratégica |
| --- | --- | --- |
| Rivalidade entre soluções existentes | Média | Há sistemas educacionais amplos, mas poucos focam apenas presença + comunicação simples para escolas públicas. |
| Ameaça de novos entrantes | Média | Barreiras técnicas são moderadas; barreiras institucionais e de confiança são altas. |
| Poder de barganha dos fornecedores | Baixo no MVP | Tecnologias abertas reduzem dependência; produção futura pode depender de hospedagem/notificação. |
| Poder de barganha dos usuários | Alto | Escolas e responsáveis só adotam se houver simplicidade, segurança e benefício percebido. |
| Ameaça de substitutos | Alta | Planilhas, grupos de mensagem e sistemas existentes podem substituir parcialmente a proposta. |

## 3.3 TAM, SAM e SOM

Para dimensionamento inicial, considera-se como TAM a rede municipal de Saquarema reportada em fonte pública municipal, com 75 unidades escolares e 19.749 estudantes em 2025. Como SAM preliminar, considera-se o subconjunto de unidades com maior aderência operacional ao controle de entrada/saída e capacidade de teste assistido, estimado em 35 unidades. Como SOM acadêmico, define-se uma escola-piloto ou ambiente acadêmico controlado, suficiente para validar o fluxo essencial antes de qualquer expansão.

| Métrica | Definição | Valor de referência | Critério |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | Mercado total endereçável | 75 unidades / 19.749 estudantes | Rede municipal informada em fonte pública municipal. |
| SAM | Mercado atendível inicial | 35 unidades estimadas | Unidades com maior prioridade para presença e comunicação. |
| SOM | Mercado obtível no MVP | 1 escola-piloto ou ambiente acadêmico controlado | Escopo acadêmico validável no período da disciplina. |

# 4. PERFIL DOS USUÁRIOS

## 4.1 Pesquisa em campo e perfil dos usuários

A pesquisa de campo foi estruturada com perfis representativos da comunidade escolar: responsáveis familiares, portaria e gestão escolar. O instrumento contempla entrevistas, questionário de percepção e teste de tarefas no MVP, permitindo consolidar dores, ganhos, necessidades operacionais e critérios de melhoria do Safe Student.

| Indicador de validação | Resultado |
| --- | --- |
| Participantes da validação | Resultados históricos declarados na versão anterior; a evidência primária não foi localizada no repositório. Não apresentar quantitativo como validado sem anexar formulários ou CSV verificável. |
| Tarefa 1 - localizar histórico | Pendente de comprovação primária ou de nova coleta controlada. |
| Tarefa 2 - registrar presença | Pendente de comprovação primária ou de nova coleta controlada. |
| Tarefa 3 - compreender notificação | Pendente de comprovação primária ou de nova coleta controlada. |
| Satisfação geral | Pendente de comprovação primária. A nova coleta deve registrar nota individual no módulo Feedback. |
| Principal melhoria sugerida | A nova coleta deve registrar cenário, conclusão da tarefa, tempo, nota e comentário; somente dados APRESENTACAO podem ser tratados como evidência coletada. |

## 4.2 Mapas de empatia

| Perfil | Mapa de empatia consolidado |
| --- | --- |
| Responsável | Pensa e sente: quer saber se o aluno chegou/saiu; Vê: mensagens dispersas; Diz/faz: cobra confirmação; Dores: demora e incerteza; Ganhos: aviso rápido e histórico. |
| Portaria | Pensa e sente: precisa registrar rápido sem fila; Vê: listas e pressão no horário de entrada; Dores: retrabalho e erro manual; Ganhos: token simples e fluxo validado. |
| Gestão escolar | Pensa e sente: precisa rastrear ocorrências; Vê: dados fragmentados; Dores: ausência de evidência consolidada; Ganhos: relatório, auditoria e indicadores. |

# 5. PROTÓTIPOS DE BAIXA E MÉDIA FIDELIDADE

A primeira versão priorizou telas de login, dashboard, registro de presença, notificação e relatório. O objetivo foi validar se os atores compreendiam o fluxo essencial sem complexidade técnica elevada.

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 5.1 Protótipo - 1ª versão | Wireframes de navegação principal e fluxo QR/token. |
| 5.2 Melhorias e testes | Ajuste de rótulos, destaque para perfis, inclusão de regras de entrada/saída e texto de privacidade. |

# 6. PROTÓTIPOS DE MÉDIA/ALTA FIDELIDADE

A segunda versão evoluiu para interface web responsiva com painel de indicadores, cards, tabelas, navegação lateral, formulário de mensagens, auditoria e área de privacidade. Essa versão serviu de base ao MVP implementado.

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 6.1 Protótipo - 2ª versão | Layout responsivo com perfis de usuário, dashboard, presença, alunos, relatórios, mensagens, auditoria e privacidade. |
| 6.2 Melhorias e testes | Inclusão de feedback de operação, exportação CSV, reset da apresentação, validação de sequência e visual profissional para apresentação. |

# 7. PROJECT CANVAS

| Bloco | Conteúdo |
| --- | --- |
| Justificativa | Melhorar rastreabilidade da presença escolar e comunicação família-escola. |
| Objetivo SMART | MVP demonstrável com 5 funcionalidades essenciais validadas por testes e critérios de aceite. |
| Produto | Sistema web Safe Student com QR/token, notificações, relatórios e auditoria. |
| Requisitos | RF/RNF rastreados e modelados. |
| Stakeholders | Responsáveis, portaria, gestão escolar, professor, equipe e comunidade. |
| Riscos | Parceiro, escopo, dados, adesão, falha técnica e conformidade. |
| Entregas | Plano, requisitos, UML, DER, MVP, testes, artigo, apresentação, manual e auditorias. |
| Benefícios | Visibilidade, rastreabilidade, redução de retrabalho e base para extensão aplicada. |

# 8. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

## 8.1 Objetivos SMART

| Dimensão | Critério | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| S | Específico | Disponibilizar MVP web para controle de presença escolar e comunicação família-escola por QR/token, sem biometria. |
| M | Mensurável | Validar 5 funcionalidades essenciais e requisitos funcionais e não funcionais rastreáveis com testes automatizados e avaliação acadêmica controlada de usabilidade. |
| A | Atingível | Usar tecnologias abertas: HTML/CSS/JS, Node.js e persistência local JSON para demonstração. |
| R | Relevante | Reduzir lacunas de informação entre escola e responsáveis sobre entrada e saída de alunos. |
| T | Temporal | Concluir documentação, MVP e apresentação dentro do ciclo acadêmico da disciplina. |

## 8.2 Produto e entregas

| Entrega | Descrição | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- |
| Plano unificado | Documento gerencial e acadêmico consolidado | Aderência aos templates e revisão final. |
| Especificação | RF/RNF, rastreabilidade, UML e DER | Diagramas coerentes e requisitos testáveis. |
| MVP | Site web funcional para demonstração | Execução local e testes aprovados. |
| Plano de testes | Casos, resultados e evidências | Testes automatizados e funcionais documentados. |
| Artigo | Artigo acadêmico em padrão ABNT | Resumo, metodologia, resultados e referências. |
| Apresentação | Slides finais | Fluxo claro para banca/apresentação. |

## 8.3 Matriz de rastreabilidade dos requisitos

| Requisito | Artefato relacionado | Teste/aceite |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | MVP, casos de uso e diagrama de classes | Login funcional por perfil. |
| RF-02 | MVP, casos de uso e diagrama de classes | Responsável, portaria e gestão visualizam somente permissões autorizadas. |
| RF-03 | MVP, casos de uso e diagrama de classes | Aluno salvo com matrícula e token únicos. |
| RF-04 | MVP, casos de uso e diagrama de classes | Responsável passa a visualizar histórico do aluno vinculado. |
| RF-05 | MVP, casos de uso e diagrama de classes | Entrada registrada e auditada. |
| RF-06 | MVP, casos de uso e diagrama de classes | Saída registrada somente se houver entrada válida. |
| RF-07 | MVP, casos de uso e diagrama de classes | Notificação gerada após registro de presença. |
| RF-08 | MVP, casos de uso e diagrama de classes | Histórico filtrável por aluno e perfil. |
| RF-09 | MVP, casos de uso e diagrama de classes | Relatório por aluno, turma e período. |
| RF-10 | MVP, casos de uso e diagrama de classes | Arquivo CSV gerado sem dados fora do perfil. |

## 8.4 Premissas

| ID | Premissa |
| --- | --- |
| PR-01 | A apresentação utiliza dados de teste, sem dados pessoais de estudantes. |
| PR-02 | O professor avaliará o projeto como artefato acadêmico-extensionista. |
| PR-03 | O MVP será executado localmente em Node.js 18+. |
| PR-04 | O escopo inicial evita biometria e integração física com catracas. |

## 8.5 Restrições

| ID | Restrição |
| --- | --- |
| RE-01 | Prazo acadêmico limitado. |
| RE-02 | Ausência de implantação produtiva com dados reais. |
| RE-03 | Sem orçamento obrigatório para infraestrutura cloud. |
| RE-04 | Sem coleta de dados sensíveis no MVP. |

## 8.6 Estrutura Analítica do Projeto - EAP

| Pacote | Descrição |
| --- | --- |
| 1. Gestão | Plano, comunicação, riscos e mudanças. |
| 2. Extensão | Perfil de usuários, pesquisa, evidências e feedback. |
| 3. Produto | Escopo, requisitos, protótipos e MVP. |
| 4. Engenharia | UML, DER, arquitetura, segurança e testes. |
| 5. Entrega | Artigo, apresentação, manual e pacote final. |

## 8.7 Principais atividades e estratégia do projeto

| Atividade | Estratégia | Responsável | Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Pesquisa extensionista | Levantamento documental e instrumento de campo | Gerente | Relatório de pesquisa |
| Elicitação | User stories, requisitos e critérios | Equipe | RF/RNF |
| UX | Prototipação iterativa | Equipe | Protótipo validado |
| Desenvolvimento | Incremental com dados de demonstração | Equipe | MVP |
| Testes | Automatizados + funcionais + usabilidade | Equipe | Relatório de testes |
| Entrega | Consolidação ABNT e apresentação | Gerente | Pacote final |

## 8.8 Escopo não incluído

Fora do escopo do MVP

Biometria

NFC e catracas físicas

Notas, boletins e gestão pedagógica completa

Geolocalização contínua

Implantação municipal produtiva

Integração automática com sistemas externos

# 9. GERENCIAMENTO DO TEMPO

## 9.1 Lista de atividades com duração

| Atividade | Início | Fim | Produto |
| --- | --- | --- | --- |
| Iniciação e alinhamento | 03/03/2026 | 10/03/2026 | Escopo, equipe e professor definidos. |
| Pesquisa e diagnóstico | 11/03/2026 | 17/03/2026 | Levantamento bibliográfico, mercado e validação acadêmica controlada. |
| Requisitos e rastreabilidade | 18/03/2026 | 31/03/2026 | RF/RNF, casos de uso e critérios de aceite. |
| Protótipo 1 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | Fluxo de baixa/média fidelidade e melhorias. |
| Protótipo 2 | 15/04/2026 | 05/05/2026 | Alta fidelidade, UX e validação. |
| MVP web | 06/05/2026 | 02/06/2026 | Implementação demonstrável. |
| Testes e ajustes | 03/06/2026 | 23/06/2026 | Testes automatizados e inspeção funcional. |
| Documentação final | 24/06/2026 | 08/07/2026 | Plano, artigo, apresentação e pacote final. |

## 9.2 Gráfico de Gantt

| Atividade | Março | Abril | Maio | Junho | Julho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciação | ████ |  |  |  |  |
| Pesquisa | ████ |  |  |  |  |
| Requisitos | ██ | ████ |  |  |  |
| Protótipo 1 |  | ████ |  |  |  |
| Protótipo 2 |  | ██ | ██ |  |  |
| MVP |  |  | ████ |  |  |
| Testes |  |  |  | ████ |  |
| Documentação final |  |  |  | ██ | ██ |

## 9.3 Gráfico de marcos

Figura 1 - Gráfico de marcos do projeto.

# 10. EQUIPE

| Integrante | Matrícula | Papel |
| --- | --- | --- |
| Flavio Gabrig Ferreira | 202323361 | Documentação, requisitos, protótipo, testes e apoio ao MVP. |
| Richardson Conceição Ferreira | 202323181 | Gerente do projeto, integração, documentação, MVP e apresentação. |
| Lealdo Coelho Válido de Jesus | 202323215 | Integrante da equipe do projeto. |

# 11. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

## 11.1 Matriz de comunicação

| Comunicação | Participantes | Periodicidade | Canal | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunião de alinhamento | Equipe | Semanal | Presencial/online | Gerente |
| Status ao professor | Gerente e professor | Por marco | Documento/apresentação | Gerente |
| Validação com escola | Gerente e representante escolar | Por ciclo | Entrevista/formulário | Gerente |
| Controle de mudanças | Equipe | Sob demanda | Registro de mudança | Gerente |

## 11.2 Relatórios do projeto

| Relatório | Objetivo | Frequência | Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| Linha do tempo | Mostrar evolução cronológica e decisões do projeto. | Por marco | Marcos concluídos. |
| EAP - progresso | Acompanhar percentual dos pacotes de trabalho. | Semanal | % por pacote. |
| Gráfico de Gantt | Visualizar atividades no tempo e dependências. | Por revisão | Atrasos e sobreposições. |
| Gráfico de marcos | Evidenciar entregas críticas e aceite. | Por marco | Marco alcançado ou pendente. |

## 11.3 Relatório de EAP - progresso

| Pacote | Status | % | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestão | Concluído | 100% | Plano unificado |
| Requisitos/modelagem | Concluído | 100% | Especificação, UML e DER |
| MVP | Concluído | 100% | Site funcional e testes |
| Extensão acadêmica | Concluído para apresentação | 100% documental | Instrumentos, mapas de empatia e relatório de validação |
| Qualidade | Concluído | 100% | Plano de testes e checklist |

# 12. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

| Stakeholder | Interesse | Influência | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- |
| Professor/orientador | Avaliação e orientação | Alta | Relatórios e aprovação por marcos |
| Equipe | Execução do projeto | Alta | Papéis claros e reuniões |
| Gestão escolar | Uso e aderência institucional | Alta | Validação do fluxo e requisitos |
| Portaria | Operação diária | Média | Interface simples e treinamento |
| Responsáveis | Receber informações confiáveis | Média | Notificações e histórico |
| Alunos | Benefício indireto de segurança | Baixa | Minimização de dados |

## 12.2 Mapa de comunicação com partes interessadas

Figura 2 - Mapa de comunicação com stakeholders.

# 13. GERENCIAMENTO DOS RISCOS

## 13.1 Relação de problemas identificados

| ID | Problema | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| P01 | Versões anteriores continham menção incorreta à disciplina. | Corrigido para Práticas Extensionistas Integradoras VI. |
| P02 | Objetivo de aumento de frequência escolar sem baseline. | Substituído por metas mensuráveis de controle, comunicação e rastreabilidade. |
| P03 | Convivência entre QR, NFC e biometria no escopo. | MVP definido por QR/token; NFC/biometria fora do escopo. |
| P04 | Documentos continham versões diferentes e referências a versões anteriores. | Pacote final consolidado com identificação V1 e sem versões antigas nos nomes. |
| P05 | Instrumentos de pesquisa e evidências de validação precisavam de consolidação. | Incluídos relatório, questionário, mapa de empatia e roteiro de validação acadêmica. |
| P06 | Matriz de riscos incompleta nas versões anteriores. | Matriz operacional atual cobre R01 a R10. |

## 13.2 Matriz de riscos com causas e consequências

| ID | Risco | Causa | Consequência | P | I | Nível | Classe | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Ausência de parceiro escolar formal | Demora na anuência institucional | Validação real não executada | 4 | 5 | 20 | Crítico | Gerente |
| R02 | Expansão indevida do escopo | Inclusão de biometria, NFC ou notas no MVP | Atraso e aumento de complexidade | 4 | 4 | 16 | Crítico | Gerente |
| R03 | Tratamento inadequado de dados | Governança de dados insuficiente | Risco jurídico e reputacional | 3 | 5 | 15 | Crítico | Gerente |
| R04 | Baixa adesão dos usuários | Falta de treinamento ou percepção de valor | Feedback insuficiente | 3 | 4 | 12 | Alto | Equipe |
| R05 | Inconsistência documental | Documentos antigos com dados divergentes | Perda de coerência da entrega | 3 | 4 | 12 | Alto | Gerente |
| R06 | Requisitos ambíguos | Elicitação incompleta | MVP desalinhado ao problema | 3 | 4 | 12 | Alto | Equipe |
| R07 | Falha técnica no MVP | Defeito de código ou ambiente | Demonstração interrompida | 3 | 4 | 12 | Alto | Equipe |
| R08 | Atraso de atividades | Dependência de agenda e retrabalho | Entrega incompleta | 3 | 3 | 9 | Moderado | Gerente |
| R09 | Cobertura insuficiente de testes | Tempo limitado para QA | Defeitos não detectados | 3 | 4 | 12 | Alto | Equipe |
| R10 | Não conformidade ABNT/template | Formatação ou seções ausentes | Perda de pontuação documental | 2 | 4 | 8 | Moderado | Gerente |

## 13.3 EAP com riscos identificados

Figura 3 - EAP com riscos associados.

## 13.4 Matriz de avaliação dos riscos

| Faixa | Riscos | Classificação |
| --- | --- | --- |
| Impacto 5 | R01, R03 | Crítico |
| Impacto 4 | R02, R04, R05, R06, R07, R09, R10 | Alto/Crítico conforme probabilidade |
| Impacto 3 | R08 | Moderado |

## 13.5 Matriz de gerenciamento dos riscos

| Risco | Prevenção | Gatilho | Contingência | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Confirmar agenda com a escola, manter termo de ciência preparado e prever ambiente acadêmico controlado. | Ausência de resposta institucional até a data de marco. | Executar validação acadêmica controlada, registrar limitação e replanejar piloto autorizado. | Gerente | Monitorado |
| R02 | Congelar escopo do MVP em QR/token, registrar itens fora do escopo e submeter mudanças ao gerente. | Pedido de inclusão de biometria, NFC, catraca, boletim ou geolocalização. | Aplicar controle de mudanças e postergar a função para evolução futura. | Gerente | Monitorado |
| R03 | Aplicar minimização de dados, evitar dados sensíveis e usar somente dados de demonstração no MVP. | Solicitação de cadastro de dados reais sem autorização formal. | Bloquear coleta real, revisar termo de privacidade e consultar orientação institucional. | Gerente | Monitorado |
| R04 | Treinar participantes com roteiro curto, linguagem simples e tarefas guiadas. | Participante não conclui tarefa ou relata baixa compreensão. | Simplificar interface, ajustar rótulos e repetir validação do fluxo essencial. | Equipe | Monitorado |
| R05 | Manter documento mestre único, checklist de conformidade e controle de alterações. | Divergência entre plano, artigo, slides ou MVP. | Atualizar documento de referência e republicar pacote consolidado. | Gerente | Monitorado |
| R06 | Revisar RF/RNF com critérios de aceite, ator, regra de negócio e teste associado. | Requisito sem ator, prioridade, exceção ou critério verificável. | Reescrever requisito e atualizar rastreabilidade e casos de teste. | Equipe | Monitorado |
| R07 | Testar instalação local, manter base de dados resetável e validar npm test antes da apresentação. | Erro de inicialização, porta ocupada ou falha em teste crítico. | Usar reset da base, trocar porta, demonstrar fluxo gravado ou ambiente reserva. | Equipe | Monitorado |
| R08 | Acompanhar Gantt, marcos e pendências semanalmente, priorizando entregáveis avaliativos. | Atraso superior a uma semana ou dependência externa não resolvida. | Reduzir escopo não essencial e priorizar plano, MVP, testes e apresentação. | Gerente | Monitorado |
| R09 | Manter suíte automatizada, checklist funcional e testes manuais por perfil. | Fluxo essencial sem caso de teste ou evidência de execução. | Criar teste adicional, registrar evidência e repetir validação do cenário. | Equipe | Monitorado |
| R10 | Aplicar revisão ABNT, sumário, referências atualizadas e checklist dos templates 2023-1/2024-2. | Citação fora do padrão, referência desatualizada ou seção faltante. | Corrigir documento, regenerar PDF e atualizar checklist de conformidade. | Gerente | Monitorado |

# 14. MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRABALHO

O monitoramento será realizado por marcos, revisões de artefatos, execução de testes, controle de alterações e checklist de conformidade. Cada pacote possui evidência associada e critério de aceite. O gerente do projeto centraliza impedimentos e registra decisões para evitar divergência entre documentos.

# 15. CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS

| ID | Mudança | Justificativa | Decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| MUD-01 | Disciplina corrigida para Práticas Extensionistas Integradoras VI. | Informação correta enviada pelo usuário. | Aprovada. |
| MUD-02 | Remoção de versões antigas dos nomes dos documentos. | Evitar aparência de retrabalho e consolidar entrega V1. | Aprovada. |
| MUD-03 | MVP definido por QR/token, sem biometria. | Reduzir risco técnico e jurídico. | Aprovada. |
| MUD-04 | Inclusão de artefatos gerenciais 2023-1. | Aderência ao template. | Aprovada. |
| MUD-05 | MVP web ampliado para apresentação. | Aumentar demonstrabilidade. | Aprovada. |

# 16. LIÇÕES APRENDIDAS

| Item | Aprendizado |
| --- | --- |
| Lição 1 | A consistência entre documentos é tão importante quanto o volume de conteúdo. |
| Lição 2 | MVP deve ser mínimo, mas demonstrável; biometria e NFC devem ser evitados antes da validação real. |
| Lição 3 | Pesquisa extensionista precisa de evidências e instrumentos desde o início. |
| Lição 4 | Riscos devem ser conectados à EAP e possuir gatilho e contingência. |
| Lição 5 | Requisitos mensuráveis reduzem ambiguidade na implementação e nos testes. |

# 17. DEFINIÇÃO DE 3 A 5 FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS PARA O MVP

| Funcionalidade | Descrição | Critério |
| --- | --- | --- |
| Autenticação e perfis | Login e autorização por responsável, portaria e gestão. | Usuário acessa somente seus dados. |
| Registro de presença | Entrada/saída por QR/token. | Sequência validada e auditada. |
| Notificações | Avisos ao responsável após evento. | Notificação criada e consultável. |
| Relatórios | Histórico e indicadores exportáveis. | CSV e tabela gerados. |
| Auditoria/comunicação | Trilha de ações e mensagens escola-família. | Registro auditável e comunicação demonstrável. |

# 18. CUSTOS, RECURSOS, INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÕES

| Categoria | MVP acadêmico | Produção futura |
| --- | --- | --- |
| Recursos financeiros | Sem custo obrigatório; uso de ferramentas abertas. | Hospedagem, domínio, notificações e banco gerenciado. |
| Humanos | Equipe de dois integrantes e professor orientador. | Equipe técnica, escola parceira, encarregado de dados e suporte. |
| Software | Node.js, HTML, CSS, JavaScript, ferramentas de documentação. | Banco relacional, HTTPS, observabilidade, backup e monitoramento. |
| Hardware | Computadores pessoais e celulares para teste. | Servidores/cloud e dispositivos de leitura se aprovados. |
| Aquisições | Não previstas no MVP. | Somente após validação institucional. |

# 19. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

| Entrega | Critério de aprovação |
| --- | --- |
| Plano | Todas as seções dos templates 2023-1 e 2024-2 contempladas. |
| Requisitos | RF/RNF rastreados e testáveis. |
| UML/DER | Diagramas coerentes com requisitos e MVP. |
| MVP | Executa localmente, permite demonstração dos fluxos e passa nos testes. |
| Pesquisa | Instrumentos, perfil dos usuários, mapas de empatia e relatório de validação acadêmica documentados. |
| Artigo | Estrutura acadêmica e referências em padrão ABNT. |
| Apresentação | Slides coerentes com problema, solução, arquitetura, MVP e resultados. |

# REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação - citações em documentos - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 12 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes/resolucoes-cne-ces-2018. Acesso em: 12 ago. 2026.

OWASP FOUNDATION. OWASP Mobile Application Security Verification Standard - MASVS. Disponível em: https://mas.owasp.org/MASVS/. Acesso em: 12 ago. 2026.

PREFEITURA DE SAQUAREMA. Saquarema alcança sua maior nota no IDEB nos anos iniciais do índice. Disponível em: https://www.saquarema.rj.gov.br/. Acesso em: 12 ago. 2026.

QEDU. Dados educacionais de Saquarema. Disponível em: https://qedu.org.br/municipio/3305505-saquarema. Acesso em: 12 ago. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 12 ago. 2026.